R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LEGRAD

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine)

Legrad, veljača 2026.

Sadržaj

1.	UVOD	2

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI LEGRAD	3

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	5

3.1.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	6

3.2.	Analiza statusa provedbene mjere	8

3.3.	Opis statusa provedbene mjere	9

3.4.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	15

4.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	16

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	6

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere	8

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	9

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe	15

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja	15

- UVOD

Općina Legrad izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Legrad kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17. i 151/22), kojim se propisuje da jedinica područne (regionalne) samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Legrad je dana 23. prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17. i 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23). Provedbeni program Općine Legrad je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Legrad. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Legrad je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Općinski načelnik Općine Legrad informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

- PREGLED STANJA U OPĆINI LEGRAD

Općina Legrad nalazi se na najsjevernijem dijelu Koprivničko – križevačke županije, na turističko izuzetno atraktivnom položaju na svega nekoliko stotina metara od ušća Mure u Dravu i na granici s Republikom Mađarskom. Općina Legrad graniči: na jugu s općinama Drnje, Đelekovec i Rasinja, na zapadu s općinom Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji, na sjeverozapadu s općinama Kotoriba i Donja Dubrava u Međimurskoj županiji, a na sjeveru s Republikom Mađarskom.

Općinu čine naselja Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje.

Površine proizvodne namjene predviđene su za smještaj industrijskih, skladišnih, servisnih i sličnih sadržaja. Raspoloživi energetski potencijal i gospodarske aktivnosti definirane studijom pružaju dovoljno optimizma za očekivani pravilni održivi razvoj Općine Legrad, a samim time za očekivati je i razvoj samih naselja, odnosno svih pratećih funkcija unutar naselja - javni sadržaji, trgovina i usluge, daljnji razvoj poljoprivrednih djelatnosti, povećanje površina za stanovanje i uvođenje novih površina za povremeno stanovanje.

Općina Legrad imam mnoštvo prirodnih znamenitosti te bogatu kulturnu baštinu, stoga Općina svoj razvoj treba temeljiti na razvoju ruralnog turizma. Trebaju se povećati smještajni kapaciteti i turističke ponude na čemu se intenzivno radi kroz ulaganja u turizam i turističku infrastrukturu.

VIZIJA:

„Sinergijskim djelovanjem svih dionika lokalne zajednice na temeljima prirodnih i kulturnih resursa, tradicijskog nasljeđa i ljudskih potencijala stvoriti dodanu vrijednost u segmentima turizma i poduzetništva te poboljšati kvalitetu života cjelokupne lokalne zajednice.“

MISIJA:

„Općina Legrad želi osigurati uvjete za održivi život na prostoru Općine i povećati kvalitetu života svojih stanovnika kroz efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka te učinkovito i racionalno upravljanje općinskom imovinom“.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Legrad se vodi svojom Vizijom i Misijom.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Legrad izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje.

U Provedbenom programu Općina Legrad detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Legrad je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.202. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina je nastavila ulagati u projekte koji doprinose poboljšanju kvalitete života svojih stanovnika. Kontinuirano se provode aktivnosti poput održavanja komunalne infrastrukture, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, ulica i groblja, kao i poticanja obnove naselja kroz rušenje dotrajalih objekata. Ovi projekti trajno se implementiraju tijekom cijele godine. S ciljem očuvanja prirodnog okoliša, Općina je investirala u sanaciju divljih odlagališta, izgradnju reciklažnog dvorišta, instalaciju video nadzora za odlagališta te podržala rad ekološke udruge.

Kako bismo poboljšali prometnu infrastrukturu na području naše općine ulagali smo u nabavu prometne signalizacije, modernizaciju lokalnih cesta i sufinancirali obnovu dijela županijskih cesta.

Ulagalo se u manifestacije, projekt izgradnje turističkog naselja u Legradu i kontinuiranu suradnju s Turističkom zajednicom područja Središnja Podravina kako bismo potaknuli razvoj turizma.

Želimo pomoći roditeljima školaraca pa smo tako sufinancirali nabavu radnih i ostalih materijala za učenike OŠ Legrad te smo dodjeljivali stipendije učenicima i studentima. Također smo dodjeljivali pomoći obiteljima i kućanstvima, božićnice umirovljenicima i starijim od 65 te nagrade za novorođeno dijete. Vršila se deratizacija i dezinsekcija kao i higijeničarski servis. Brinemo i o najmlađima pa je tako uloženo u dogradnju vrtića i proširenje dječjeg igrališta kako bi njihovo djetinjstvo bilo što sretnije.

Kroz mandatno razdoblje želimo završiti sve planirane projekte i ukoliko se ukaže prilika prijaviti i nove projekte, a sve s ciljem poboljšanja života naših mještana i razvitka naše općine.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Legrad prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu tri razvojna prioriteta:

- Učinkovita Javna uprava

- Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

- Poboljšanje kvalitete života i obrazovanje

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu, Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno – gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, stoga i Općine Legrad, je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

- Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa s detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 14 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 2.324.044,20 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbene mjere u € | Planirani iznos za 2025. godinu u € | Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. u € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije (Digitalna transformacija javne uprave) | 2.400.132,40 | 586.847,92 | 645.594,87 |
| 2. | Gospodarski razvoj (Revitalizacija kulturne i prirodne baštine te ostala ulaganja u turizam u funkciji gospodarskog razvoja) | 662.068,39 | 102.300,00 | 68.200,96 |
| 3. | Prostorno i urbanističko planiranje (Održivi razvoj ruralnog i urbanog područja i pametno planiranje prostora) | 259.676,97 | 53.500,00 | 68.959,96 |
| 4. | Povećanje funkcionalnosti općinske imovine (Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru i korištenje obnovljivih izvora energije gradnjom poslovne i javne infrastrukture te stambenog sektora) | 614.966,00 | 229.300,00 | 95.320,87 |
| 5. | Komunalno gospodarstvo (Praćenje stanja u prostoru) | 1.422.774,77 | 345.200,00 | 494.495,24 |
| 6. | Promet i održavanje javnih prometnica (Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture) | 178.397,97 | 32.500,00 | 37.566,60 |
| 7. | Protupožarna i civilna zaštita (Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća) | 686.777,10 | 538.440,00 | 51.712,50 |
| 8. | Kultura (Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva) | 136.644,74 | 23.000,00 | 31.689,00 |
| 9. | Tjelesna kultura i sport (Osnaživanje sporta) | 883.324,49 | 488.000,00 | 59.937,50 |
| 10. | Ulaganja u socijalni program (Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti) | 636.088,16 | 105.271,50 | 128.088,91 |
| 11. | Ulaganja u zdravstvenu zaštitu (Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga) | 144.705,42 | 46.700,00 | 39.287,46 |
| 12. | Demografija (Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva) | 217.263,04 | 67.500,00 | 87.620,63 |
| 13. | Odgoj i obrazovanje (Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada) | 1.728.869,45 | 404.905,00 | 361.344,44 |
| 14. | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom) | 706.052,37 | 241.700,00 | 154.225,26 |

Općinski načelnik Općine Legrad je dana 5. prosinca 2024. godine donio III. Izmjene i dopune Provedbenog programa Općine Legrad za razdoblje 2021. – 2025. prema kojima je izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Legrad za 2025. godinu.

- Analiza statusa provedbene mjere

Općina Legrad je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 14 mjera, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za sve mjere, većina ih je u tijeku dok je jedna u kašnjenju. U nekim mjerama nisu provedene pojedine aktivnosti.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

| R.br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije (Digitalna transformacija javne uprave) | U tijeku |
| 2. | Gospodarski razvoj (Revitalizacija kulturne i prirodne baštine te ostala ulaganja u turizam u funkciji gospodarskog razvoja) | U tijeku |
| 3. | Prostorno i urbanističko planiranje (Održivi razvoj ruralnog i urbanog područja i pametno planiranje prostora) | U tijeku |
| 4. | Povećanje funkcionalnosti općinske imovine (Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru i korištenje obnovljivih izvora energije gradnjom poslovne i javne infrastrukture te stambenog sektora) | U tijeku |
| 5. | Komunalno gospodarstvo (Praćenje stanja u prostoru) | U tijeku |
| 6. | Promet i održavanje javnih prometnica (Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture) | U tijeku |
| 7. | Protupožarna i civilna zaštita (Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća) | U tijeku |
| 8. | Kultura (Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva) | U tijeku |
| 9. | Tjelesna kultura i sport (Osnaživanje sporta) | Kašnjenje |
| 10. | Ulaganja u socijalni program (Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti) | U tijeku |
| 11. | Ulaganja u zdravstvenu zaštitu (Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga) | U tijeku |
| 12. | Demografija (Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva) | U tijeku |
| 13. | Odgoj i obrazovanje (Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada) | U tijeku |
| 14. | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom) | U tijeku |

- Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| Mjera 1. Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije (1.2.2. Digitalna transformacija javne uprave) |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 2.400.132,40 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 586.847,92 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 645.594,87 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Ova mjera odnosi se na redovne tekuće općinske poslove poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, odnosno na osiguranje njihovog neometanog djelovanja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano u skladu s planiranim rokovima za ostvarenje, a na istu je utrošeno 110,01% od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu.. Ukupan broj sjednica u promatranoj godini je 10. Kroz ovu mjeru isplaćuju se plaće i naknade te nabavlja materijal potreban za rad uprave i predstavničkog tijela Općine te se organiziraju manifestacije. |
| Mjera 2. Gospodarski razvoj (3.4.3. Revitalizacija kulturne i prirodne baštine te ostala ulaganja u turizam u funkciji gospodarskog razvoja) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 662.068,39 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 102.300,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 68.200,96 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je razvoj i poticanje poljoprivrede i turizma na području Općine, kroz subvencije i pomoći poljoprivrednicima te proširenje ponude turističkih sadržaja i turističke infrastrukture. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je se provodi kontinuirano, a utrošeno je 66.67% od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. U ovoj se mjeri broji 10 održanih manifestacija u 2025. godini. Provodio se program poticanja turizma, uložilo se u manifestaciju Ljeto na Šoderici, Turističku zajednicu Središnja Podravina i razvoj TRC Šoderica. |
| Mjera 3. Prostorno i urbanističko planiranje (3.3. Održivi razvoj ruralnog i urbanog područja i pametno planiranje prostora) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 259.676,97 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 53.500,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 68.959,96 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je izrada prostorno planskih dokumenata kojima se osiguravaju uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je za ovo izvještajno razdoblje u tijeku, a na istu je utrošeno više od planiranih sredstava za 2025. godinu. U promatranoj godini rješavala su se vlasništva nekretnina te katastarska izmjera katastarske općine Veliki Otok i priveo se kraju Prostorni plan uređenja. |
| Mjera 4. Povećanje funkcionalnosti općinske imovine (3.5.4. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru i korištenje obnovljivih izvora energije gradnjom poslovne i javne infrastrukture te stambenog sektora) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 614.966,00 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 229.300,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 95.320,87 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Ovom mjerom želi se povećati funkcionalnost imovine na području Općine kroz obnovu i adaptaciju zgrada i njihovo stavljanje u funkciju. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera za izvještajno razdoblje provodi se kontinuirano te je utrošeno manje od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. Provodi se uz odstupanja u planiranim rokovima i iznosima. Kroz ovu mjeru ulagalo se u adaptaciju prostorija svlačionica, objekta mrtvačnice Zablatje, objekata u vlasništvu Općine, vatrogasnih domova i adaptaciju društvenog doma u Legradu. |
| Mjera 5. Komunalno gospodarstvo (3.3.6. Praćenje stanja u prostoru) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.422.774,77 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 345.200,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 494.495,24 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz tekuće aktivnosti poput nabave materijala i potrebne opreme te poboljšanja pružanja usluga iz domene vodoopskrbe i odvodnje, javne rasvjete, javnih površina i cestovne infrastrukture. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planu za ovo izvještajno razdoblje, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. Kroz ovu mjeru se ulagalo u najam opreme za javnu rasvjetu te modernizaciju, održavanje nerazvrstanih cesta, puteva, zelenih i javnih površina, zimsku službu, uređenje dječjih igrališta, ograde oko groblja te aglomeraciju. Srušilo se 10 dotrajalih građevina. Postavljeno je 114 novih rasvjetnih tijela u mrežu javne rasvjete. |
| Mjera 6. Promet i održavanje javnih prometnica (1.1.1. Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 178.397,97 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 32.500,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 37.566,60 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je uređenje prometa na županijskim i lokalnim cestama i javno – prometnim površinama, kako bi se ostvarilo sigurnije kretanje i bolja prometna povezanost. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera za izvještajno razdoblje je u tijeku, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. U ovoj mjeri obnavljali su se dijelovi županijskih cesta te nabavljale autobusne stanice. U promatranoj godini uredio se 1 km lokalnih cesta. |
| Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita (3.7.1. Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 686.777,10 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 538.440,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 51.712,50 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je pravovremeno pripremanje i organizacija sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. Kroz ovu mjeru sufinancira se redovna djelatnost vatrogasne zajednice, civilna zaštita te HGSS Koprivnica. |
| Mjera 8. Kultura (2.6.1. Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 136.644,74 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 23.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 31.689,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju kulturnih i sportskih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu uključenost. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više sredstava od planiranih. Kroz mjeru se financiraju bibliobus i članstva u knjižnici, udruge s područja kulture i vjerske zajednice. Kulturno – umjetnička udruga broji 80-tak članova, a bilo je organizirano 6 kulturnih manifestacija. |
| Mjera 9. Tjelesna kultura i sport (2.5.3. Osnaživanje sporta) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 883.324,49 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 488.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 59.937,50 |
| Status provedbe mjere: | Kašnjenje |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju kulturnih i sportskih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu uključenost. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera za izvještajno razdoblje je u kašnjenju, a na istu je utrošeno 12,28% od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz mjeru se financirala redovna djelatnost sportskih klubova i društava i izgradnja pješačko-biciklističke staze Halaš Čarda. |
| Mjera 10. Ulaganja u socijalni program (2.4.4. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 636.088,16 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 105.271,50 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 128.088,91 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika i pružanje adekvatne zdravstvene skrbi. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Njezinom provedbom nastoji se osigurati kvalitetan i lagodan život stanovnika naše Općine kroz pomoći obiteljima i kućanstvima, troškovi ogrijeva za korisnike zajamčene minimalne naknade, božićnice umirovljenicima te projekt Zaposli pa pomozi II. U 2025. godini broji se 69 korisnika socijalnih usluga. |
| Mjera 11. Ulaganja u zdravstvenu zaštitu (2.1.1. Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 144.705,42 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 46.700,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 39.287,46 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika i pružanje adekvatne zdravstvene skrbi. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno 84,13% sredstava od planiranih. Kroz ovu mjeru sufinancira se mikročipiranje pasa, troškovi sterilizacije pasa i mačaka, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarski servis te troškovi obnove Doma zdravlja u Legradu. Dane su 2 donacije udrugama sa osobama s invaliditetom. |
| Mjera 12. Demografija (2.2.1. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 217.263,04 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 67.500,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 87.620,63 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika i pružanje adekvatne zdravstvene skrbi. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz ovu mjeru sufinancirala se izrada projektne dokumentacija za izgradnju kuća, nagrade za novorođeno dijete, nabava dječjih darova, kupnja ili adaptacija obiteljskih kuća te se doniralo udrugama za obnovu objekata za dogradnju i adaptaciju. U 2025. godini dodijeljeno je 11 potpora roditeljima novorođene djece. |
| Mjera 13. Odgoj i obrazovanje (2.3.1. Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.728.869,45 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 404.905,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 361.344,44 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je osigurati financijsku potporu u dijelu materijalnih troškova s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića, te sufinanciranja radnih materija, prehrane i opreme za školu. Ova mjera usmjerena je na olakšavanje života mladih obitelji na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno 55,23% od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz ovu mjeru sufinancira se nabava radnih i ostalih materijala za OŠ Legrad, stipendiranje učenika srednje škole i studenata. Financirao se predškolski program DV Vrapčić podružnica DV Dabrić. 56 djece je upisano u vrtić te je dodijeljeno 5 stipendija studentima i 9 stipendija učenicima srednje škole. |
| Mjera 14. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (1.3.3. Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Legrad |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 706.052,37 |
| Planirani iznos za 2025. godinu: | 241.700,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 154.225,26 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom jedno je značajnijih gospodarskih pitanja. Gospodarenjem otpada nastoji se povećati odvojeno sakupljanje, smanjenje odlaganja te provesti mjere za sprječavanje nastanka otpada, a samim time i očuvati okoliš. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera za izvještajno razdoblje je u tijeku, a na istu je utrošeno 63,81% od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz ovu mjeru nabavljao se video nadzor za odlagališta, sanirala divlja odlagališta i ulagalo u reciklažno dvorište i projekt Interref Euro MED Bau NOW. Postavljeno je 13 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i 1085 je korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Nabavila se robotska kosilica i sjeckalica za usitnjavanje granja. Uložilo se u program zaštite ornitološkog rezervata Veliki Pažut. |

- Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17. i 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Legrad je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Većina mjera je u tijeku, tri mjere kasne te je većina aktivnosti provedena.

Provedba mjera za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. ostvaruje se prema planiranoj dinamici te je većina aktivnosti i projekata u 14 mjera je sa statusom „u tijeku“.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja

Potrebno je  napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Legrad Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,

- SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji,

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost,

- SC 10. Održiva mobilnost,

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Legrad tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji, poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Legrad, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 5. Komunalno gospodarstvo (3.3.6. Praćenje stanja u prostoru)

- Potrošnja javne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 11.937,03 eura,

- Održavanje javne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.276,41 eura, aktivnost se odnosi na redovito održavanje javne rasvjete u suradnji s Omega Software d.o.o. i GKP Komunalac d.o.o.,

- Najam opreme za javnu rasvjetu ESCO model – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 13.155,00 eura,

- Modernizacija javne rasvjete postavljanje novih rasvjetnih tijela – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 49.380,00 eura,

- Postavljanje solarne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 19.819,69 eura,

- Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 39.252,50 eura,

- Održavanje zelenih javnih površina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 182.336,33 eura, aktivnost se odnosi na kontinuirano održavanje zelenih javnih površina, košnju, skupljanje lišća i otpada te pražnjenje spremnika za otpad,

- Obnova dječjih igrališta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 29.587,50 eura,

- Zimska služba – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.970,63 eura,

- Tekuće i investicijsko održavanje mrtvačnica –  tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.258,75 eura,

- Ograda oko evangeličkog groblja u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Ograda oko groblja u Velikom Otoku – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.436,20 eura,

- Ograda oko katoličkog groblja u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Groblje Mali Otok – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.250,00 eura,

- Groblje Selnica Podravska – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 9.375,00 eura,

- Komunalno uređenje naselja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 38.070,26 eura

- Program poticanja uređenja naselja rušenjem dotrajalih nekretnina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.980,00 eura,

- Uređenje terena plaže na Šoderici – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava opreme za TRC Šoderica – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izrada pješčanog puta prema novom ušću – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Razvoj TRC Šoderica – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 46.322,06 eura,

- Komunalno uređenje naselja – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izgradnja tržnice u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Uređenje mjesne vage u Zablatju –  na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izgradnja vodovoda Gradišće – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Aglomeracija Općine Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.462,88 eura,

- Širokopojasni Internet – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izgradnja spomenika – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 10.625,00 eura

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćanje normi ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijala djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 13. Odgoj i obrazovanje

- Redovna djelatnost JUO – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Provođenje programa male škole – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava opreme za opremanje dječjeg vrtića – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Osnovna škola Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.187,50 eura,

- Nabava radnih i ostalih materijala za učenike OŠ Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 12.784,89 eura,

- Sufinanciranje prehrane učenika – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Stipendiranje učenika srednje škole – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.568,96 eura,

- Stipendiranje studenata – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.600,00 eura,

- Pomoći roditeljima za sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Financiranje predškolskog programa DV Vrapčić podružnica DV Dabrić Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 334.203,09 eura,

- Dogradnja vrtića – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Projekat One sun connecting North and South – solarni paneli – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Proširenje dječjeg igrališta pri dječjem vrtiću – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa. To je važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1. Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije (1.2.2. Digitalna transformacija javne uprave)

- Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.456,36 eura,

- Povrat zajmova kratkoročnih i dugoročnih zajmova – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 172.255,10 eura,

- Rad političkih stranaka – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.729,83 eura,

- Pokroviteljstva – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.500,00 eura,

- Članarine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.971,28 eura,

- Manifestacije – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.400,00 eura,

- Proslava Dana Općine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 5.562,66 eura,

- Promidžba i informiranje Općine Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 18.843,72 eura,

- Novogodišnje ukrašavanje općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Vozilo Toyota Prius + – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.427,45 eura, aktivnost se odnosi na vozilo koje se koristilo za prijevoz na sastanke, seminare i nabavku,

- Provođenje izbora – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 22.361,61 eura,

- Naknada za odlaganje otpada na području drugih općina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 16.423,61 eura,

- Provođenje transparentnosti Općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Premije osiguranja imovine Općine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.521,68 eura,

- Naknade šteta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 902,73 eura,

- Otkup vlasničkih prava na fotografije – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izvanredni prijevoz – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.220,00 eura,

- Lekom Grad d.o.o. – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Solarni hibridni čamac – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 12.413,50 eura,

- Projekat preimenovanja ulica – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Međunarodna suradnja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 13.798,53 eura,

- Troškovi vezani za malogranični prijelaz – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 20.323,61 eura,

- Savjet mladih – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Djelovanje udruge mladih – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 5.000,00 eura,

- Projektna dokumentacija – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 43.385,00 eura,

- Nabava vozila za javni prijevoz – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Redovna djelatnost JUO – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 264.465,14 eura,

- Program javnih radova – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 14.419,31 eura,

- Nabava uredske i informatičke opreme – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 5.213,75 eura.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj, neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 8. Kultura (2.6.1. Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva)

- Financiranje bibliobusa i članstva u knjižnici prema određenim kriterijima – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.533,50 eura,

- Udruge s područja kulture – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Vjerske zajednice – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 30.155,50 eura.

Mjera 9. Tjelesna kultura i sport (2.5.3. Osnaživanje sporta)

- Redovna djelatnost sportskih klubova i društava – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 46.500,00 eura,

- Dodatna ulaganja na sportskom terenu Rupine u Zablatju – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Sportski centar Fizeš – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,,

- Izgradnja rukometnog i odbojkaškog igrališta – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izgradnja pješačko – biciklističke staze Halaš Čarda – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 13.437,50 eura.

Mjera 10. Ulaganja u socijalni program (2.4.4. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti)

- Pomoć obiteljima i kućanstvima – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 9.750,44 eura,

- Financiranje troškova gerontodomaćice – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.815,22 eura,

- Pomoć korisnicima ZMN troškovi ogrijeva – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Božićnica umirovljenicima i starijim od 65 godina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 13.280,00 eura,

- Pomoć građanima kod plaćanja poštanskih naknada – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.084,12 eura,

- Crveni križ Koprivnica – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.090,78 eura,

- Projekat Pomoć je moć – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Projekat Zaposli pa pomozi II – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 96.068,35 eura.

Mjera 11. Ulaganja u zdravstvenu zaštitu (2.1.1. Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga)

- Deratizacija i dezinsekcija – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 9.064,72 eura,

- Higijeničarski servis – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 21.428,40 eura,

- Sufinanciranje mikročipiranja pasa – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 278,18 eura,

- Sufinanciranje udomljavanja napuštenih pasa – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.050,89 eura,

- Nagrada za liječnika medicine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 7.465,27 eura,

- Sufinanciranje troškova posvajanja pasa iz azila – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Sufinanciranje troškova obnove Dom zdravlja u Legradu azila – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI

Hrvatski građani živjet će u stabilnoj i sigurnoj zemlji jasno definiranog položaja u međunarodnom okružju. Globalna kriza stavila je na kušnju zdravstvene sustave i sustave socijalne skrbi, društva i gospodarstva te način zajedničkog života i rada. Usmjerenost na jačanje otpornosti na krize dovest će do podizanja kvalitete života za sve građane. Tome će pridonijeti poboljšanje zdravlja građana, podizanje razine društvenih usluga i promicanje društvene uključenosti, kao i borba protiv siromaštva te stvaranje poticajnog okruženja za obitelj, demografska obnova i primjerene razine mirovina. Važan doprinos bit će i povećana sposobnost javnih službi za prevenciju različitih sigurnosnih prijetnji i reagiranje na njih.

Provedbom mjere osigurava se ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj.

Mjera 12. Demografija (2.2.1. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva)

- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju kuća – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 12.388,20 eura,

- Nagrada za novorođeno dijete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 5.400,00 eura,

- Nabava dječjih darova – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 5.272,35 eura,

- Sufinanciranje kupnje ili adaptacije obiteljskih kuća – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 41.448,62 eura,

- Sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Kapitalne donacije udrugama za obnovu objekata - energetska učinkovitost – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Kapitalne donacije udrugama za obnovu objekata - dogradnja, adaptacija – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 22.636,25 eura,

- Udruge ratni veterani – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 475,21 eura,

- Tekuće donacije – za projektnu dokumentaciju za udruge – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje – SALIKS – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita (3.7.1. Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća)

- Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 48.000,00 eura,

- Civilna zaštita – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.712,50 eura,

- HGSS Koprivnica – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.000,00 eura.

- Dodatna ulaganja objekta vatrogasni dom Velik Otok – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čisti zrak te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjera želi se pridonijeti očuvanju okoliša za sadašnje i buduće generacije. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 4. Povećanje funkcionalnosti općinske imovine (3.5.4. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru i korištenje obnovljivih izvora energije gradnjom poslovne i javne infrastrukture te stambenog sektora)

- Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 11.410,57 eura,

- Adaptacija zgrade skladišta u Kutnjaku – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija prostorija svlačionica u Legradu – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.268,25 eura,

- Tekuće i investicijsko održavanje TST 44 – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija prostora u prizemlju – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija objekta mrtvačnice Zablatje – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.002,22 eura,

- Tekuće i investicijsko održavanje eko doma Legrad – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Solarna elektrana na Vatrogasnom domu u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija objekta svlačionica u Malom Otoku – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Solarna elektrana na Društvenom domu u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija društvenog doma u Legradu – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 40.399,08 eura,

- Adaptacija prostorija zgrade općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava pokretnog kontejnera za potrebe općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija mrtvačnice u Malom Otoku – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija prostorija stare škole u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija i obnova legradske hiže – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izgradnja poslovnog objekta na Šoderici – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Adaptacija zgrade na TST 35a – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 19.790,75 eura,

- Adaptacija vatrogasnog doma u Malom Otoku –  tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.200,00 eura,

- Dodatna ulaganja vatrogasni dom Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 18.250,00 eura.

Mjera 14. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (1.3.3. Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom)

- Nabava video nadzora za odlagališta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 837,01 eura,

- Zaštita divljači – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.000,00 eura,

- Djelovanje ekološke udruge – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.000,00 eura,

- Program zaštite ornitološkog rezervata V.Pažut - LU Kuna – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.000,00 eura,

- Projekt Interref Euro MED Bau NOW – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 41.325,07 eura,

- Sanacija divljih odlagališta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.003,13 eura,

- Reciklažno dvorište – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 68.782,70 eura,

- Odvoz otpada – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Plan sanacije otpada odbačenog u okoliš – Gradišće – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Plan sanacije odlagališta otpada Netečje – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava kanti za odvojeno prikupljanje otpada – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava robotske kosilice – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.402,35 eura,

- Nabava komunalne opreme – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 24.875,00 eura,

- Sufinanciranje građanima za postavljanja solarnih elektrana – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Prometna povezanost nužna je sastavnica kvalitete života, ali i nezaobilazan instrument ravnomjernog razvoja i bržeg prelijevanja gospodarskog rasta među regionalnim središtima koji istodobno proširuje mogućnosti i smanjuje troškove pristupa međunarodnim tržištima. Prometna je infrastruktura instrument nacionalnog i regionalnog razvoja te teritorijalne kohezije koja pokreće razmjenu dobara te omogućava bolju pristupačnost svim institucionalnim, društvenim, gospodarskim, zdravstvenim, turističkim, kulturnim i drugim sadržajima. Promet je stoga horizontalna poveznica svih gospodarskih aktivnosti i nastojanja za povećanjem kvalitete života ljudi, ali i sektor koji nudi velike prilike za stvaranje novih radnih mjesta.

Provedbom mjera želi se postići bolja prometna infrastruktura i povezanost, kroz razna ulaganja. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 6. Promet i održavanje javnih prometnica (1.1.1. Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture)

- Stupovi za popravak bicikla – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava prometne signalizacije – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Javni sustav bicikala – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Projekt sigurnost u prometu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Modernizacija lokalnih cesta na području Općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Sufinanciranje obnove dijela županijskih cesta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 31.066,16 eura,

- Modernizacija lokalnih cesta na području Općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Nabava autobusnih stanica – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.500,44 eura,

- Izgradnja pješačko-biciklističke staze Veliki Otok – Selnica Podravska – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

SC 13. JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI

Politika regionalnog razvoja nije samo politika usmjerena na pojedine županije, općine ili gradove, već je to politika koja integrira cijelu Hrvatsku oslanjajući se na regionalna i nacionalna središta rasta. Horizontalne, odnosno teritorijalno neutralne politike, kao što su politike za povećanje konkurentnosti i inovacija ili kvalitetnije upravljanje, temelj su rasta i stvaranja radnih mjesta na cijelom teritoriju, a time i temelj djelotvornih politika za ravnomjerniji razvoj. Jednako tako, politike za razvoj ljudskih potencijala kroz obrazovanje i stvaranje vještina prvorazredan su instrument za jačanje regionalne konkurentnosti i povećanje kvalitete života i ljudskog kapitala na cijelom teritoriju.

Provedbom mjere doprinosi se pametnoj specijalizaciji i jačanju pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti i razvoju pametnih i održivih gradova:

Mjera 2. Gospodarski razvoj (3.4.3. Revitalizacija kulturne i prirodne baštine te ostala ulaganja u turizam u funkciji gospodarskog razvoja)

- Manifestacija Ljeto na Šoderici – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.000,00 eura,

- Turistička zajednica područja Središnja Podravina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.300,00 eura,

- Program poticanja turizma – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 12,703,90 eura,

- Turistička promidžba općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Razvoj TRC Šoderica – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 46.322,06 eura,

- Izgradnja sanitarnog čvora na Šoderici – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Projekt izgradnje turističkog naselja u Legradu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Projekat Two rivers one goal II – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Program poticanja poljoprivrede – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.875,00 eura,

- Rekategorizacija objekata za držanje svinja – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

Mjera 3. Prostorno i urbanističko planiranje (3.3. Održivi razvoj ruralnog i urbanog područja i pametno planiranje prostora)

- Izrada UPU Šoderica – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Upravljanje nekretninama Općine – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Katastarska izmjera k.o. Veliki Otok –  tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 36.573,96 eura,

- Izmjene i dopune PPUO Legrad – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Katastarska izmjera k.o. Zablatje – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Izrada prostornog plana uređenja Općine Legrad – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 31.136,00 eura

- Izrada UPU gospodarske zone Kutnjak – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini,

- Rješavanje vlasništva nekretnina (imovinsko, pravnih, geodetskih) – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.250,00 eura,

- Implementacija sustava za upravljanje prostornim bazama – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini.