Na temelju članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 5/13, 2/18, 19/18, 2/20, 2/21. i 13/21), Općinsko vijeće Općine Legrad na 5. sjednici održanoj 15. prosinca 2025., donijelo je

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Legrad u 2026. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2026. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) za komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture prema članku 22. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18,  32/20. i 145/24).

Program se donosi radi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, osiguranja održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, osiguranja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja kao i osiguranja javnosti rada.

Program sadrži popis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s izvorima financiranja.

Djelatnosti predviđene ovim Programom su:

- održavanje javne rasvjete,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje čistoće javnih površina i

- održavanje groblja.

II.

1. Održavanje javne rasvjete

| Redni broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (e eurima) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |
| 1.2. | Javna rasvjeta - održavanje uređaja i opreme javne rasvjete - sanacija nakon šteta | 8.000,00 |
| 1.3. | Najam opreme putem Esco modela – postavljena led rasvjetna tijela | 13.000,00 |
| 1.4. | Postavljenje novih rasvjetnih tijela u naselju Legrad, Ulica Bana Josipa Jelačića i Ulica Petra Zrinskog | 17.000,00 |
|  | Ukupno: | 48.000,00 |

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

| Redni broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Tekuće održavanje makadamskih cesta, nasipavanje šljunkom i poravnavanje, rad radnim strojem, materijal za nasipavanje, po potrebi Opseg poslova obuhvaća nerazvrstane ceste na području Općine - k.o. Legrad , k.o Veliki Otok, k.o. Zablatje, k.o. Kutnjak , k.o. Selnica Podravska – ukupne duljine 10 000 m | 30.000,00 |
| 2.2. | Nabava kameri za nadzor brzine u naselju Veliki Otok kbr.15 i Selnica Podravska kbr.106 | 21.000,00 |
|  | Ukupno: | 51.000,00 |

3. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Redni broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Tekuće održavanje šetnice na Šoderici koje obuhvaća rashode vezane za čišćenje postavljanje betonskih tlakavaca, košnja i sakupljanje pokošene trave te sakupljanje otpadaka iz postavljenih koševa | 15.000,00 |
| 3.2. | Tekuće održavanje staze u parku u Legradu koje obuhvaća košnju i sakupljanje pokošene trave | 5.000,00 |
|  | Ukupno: | 20.000,00 |

4. Održavanje javnih zelenih površina

| Redni broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Tekuće održavanje javnih zelenih površina, košnja i uklanjanje pokošene trave, sakupljanje i odvoz lišća, otpalih grana, uređenje obale, sakupljanje otpadaka, energija, materijal, sredstva za održavanje, kupnja opreme, sadnice i raslinje | 90.500,00 |
| 4.2. | Komunalno uređenje naselja | 10.000,00 |
| 4.3. | Deratizacija i dezinsekcija koja se provodi tijekom godine na području Općine Legrad (usluge deratizacije provode dva puta godišnje proljetna i jesenska deratizacija te je uključen i rashod nad provođenjem deratizacije dok se dezinsekcija provodi tijekom ljetnih mjeseci prema potrebi | 8.000,00 |
| 4.4. | Zdravstvene i veterinarske usluge (obuhvaćeni su rashodi za hvatanje i skupljanje napuštenih pasa i mačaka, naknada za čuvanje pasa i održavanje skloništa) | 19.000,00 |
|  | Ukupno: | 127.500,00 |

5.  Održavanje čistoće javnih površina

| Redni broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Zimska služba - razgrtanje snijega, posipavanje solju i/ili sitnim kamenom (prema potrebi) Opseg poslova – područje Općine Legrad, sva naselja općine | 10.000,00 |
|  | Ukupno: | 10.000,00 |

6. Održavanje groblja

| Redni broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Održavanje prostora i zgrada za ispraćaj i ukop pokojnika te uređivanje puteva, zelenih i drugih površina na groblju u naselju Legrad (katoličko i evangeličko), Mali Otok, Kutnjak, Selnica Podravska, Veliki Otok | 5.000,00 |
|  | Ukupno: | 5.000,00 |

III.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznosi ukupno 261.500,00 eura, sa sljedećom procjenom troškova i izvorima financiranja:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 48.000,00 |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 51.000,00 |
| 3. | Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 20.000,00 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 127.500,00 |
| 5. | Održavanje čistoće javnih površina | 10.000,00 |
| 6. | Održavanje groblja | 5.000,00 |
|  | Ukupno: | 261.500,00 |

Izvori financiranja za komunalne djelatnosti iz članka II. su sljedeći:

| Redni broj | Opis izvora | Iznos (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izvor 4 = Prihodi za posebne namjene | 92.300,00 |
| 2. | Izvor 1 = Opći prihodi i primici | 159.000,00 |
| 3. | Izvor 5 = Pomoći | 10.200,00 |
|  | Ukupno: | 261.500,00 |

IV.

Dinamiku radova na izvršenju ovog Programa utvrdit će općinski načelnik Općine Legrad.

Za veći opseg radova, kao i za eventualne interventne radove koje će biti nužno izvršiti na održavanju komunalne infrastrukture na području Općine, a koji nisu utvrđeni ovim Programom, sredstva će se osigurati u Proračunu.

V.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine. 33/25

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD

KLASA: 363-01/25-01/01

URBROJ: 2137-10-01-25-13

Legrad, 15. prosinca 2025.

PREDSJEDNICA:

Kristina Turk, mag.oec.